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[bookmark: bookmark1]第一章招标公告
西侧户外抗渗试验区及电线电缆试验室等零星工程改造项目


招标公告
1. 招标条件
根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招  标投标办法(七部委30号令)》、《合肥市公共资源交易管理条例》、《合肥市招标投  标监督管理办法(合肥市政府第126号令)》等有关法律、法规和合肥市建设工程监测中 心有限责任公司有关制度的规定，本招标项目西侧户外抗渗试验区及电线电缆试验室  等零星工程改造项目已经批准建设，具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标， 择优选定承包人。
1.1   项目名称：西侧户外抗渗试验区及电线电缆试验室等零星工程改造项目
1.2项目编号：JCZX20191205
1.3 招标人：合肥市建设工程监测中心有限责任公司
1.4资金来源：  自筹，已落实
2. 项目概况与招标范围
2.1   建设地点：合肥市包河区经济开发区大连路7号
2.2建设规模：合肥市建设工程监测中心有限责任公司，合肥市包河区经济  开发区大连路7号监测中心办公大楼西侧户外抗渗试验区及电线电缆试验室等  零星工程改造，总建筑面积约240平方米。现对办公楼二楼电线电缆试验室顶面  三防板吊顶、窗帘更换安装、强电改造、弱电改造、电器设备及照明安装；二楼  办公室安装钛镁合金中空百叶隔断安装、三楼副总经理及工会墙面烤漆玻璃安  装；西侧院落抗渗试验区钢结构制作、钢结构喷漆工艺、棚面夹心岩棉板安装、 电路改造、电器设备安装等；详细施工内容见工程量清单。
2.3投资规模：约9.9万元； 
2.4计划工期：5日历天
2.5招标范围：钢结构工程、玻璃安装工程等、夹芯板安装工程、顶面工程、 窗帘安装工程、拆除工程、强电及电器工程，具体详见工程量清单；
2.6标段划分：一个标段
3.投标人资格要求
3.1具有独立法人资格，能够独立承担民事责任能力的装饰装潢企业单位。
3.2合法且在有效期内营业执照。
3.3合法且在有效期内安全施工许可证。
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[bookmark: bookmark9]3.4装饰装潢企业资质证书或施工劳务不分等级证书。
3.5  本次招标不接受联合体投标方式。
3.6   与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个 人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位， 不得同时参加本项目投标。
3.7在安徽省内被地市级行业主管部门或公共资源(招标投标)监督管理部 门限制投标且在限制投标期内的投标人不得参与投标。
4.招标文件的获取
4.1获取方式：合肥市建设工程监测中心有限责任公司官方网站下载。
4.2获取时间：2019年12月06日9时起；
4.3投标单位应承担其投标准备、踏勘现场、编制投标文件与递交投标文件 所涉及的一切费用。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间 (投标截止时间)为  2019 年  12 月11 日上午 10 时 30 分，地点为合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼综合办公室(合 肥市包河区经济开发区大连路7号)。
5.2投标文件递交时间：投标截止时间前30分钟。
5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6.发布公告的媒介
合肥市建设工程监测中心有限责任公司官方网站 www.hfjczx.com/jc/。

3
[bookmark: bookmark2]第二章投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	
1.1.2
	
招标人
	名 称 ：合肥市建设工程监测中心有限责任公司
联系人：陈曦
电话：0551-63367270

	1.1.3
	招标代理机构
	L

	1.1.4
	项目名称
	西侧户外抗渗试验区及电线电缆试验室等零星工程改造项且

	1.1.5
	建设地点
	合肥市包河区经济开发区大连路7号

	1.2.1
	资金来源
	自 筹，已落实

	1.2.2
	出资比例
	L

	1.2.3
	资金落实情况
	全部落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：5日历天

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：合格

	





1.4.1
	




投标人资格条 件
	3.1投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照。
3.2投标人应具有有效的安全生产许可证。
3.3投标人应当具备建筑工程总承包三级以上(含三级)或建筑装修装饰 工程专业承包二级以上(含二级)资质。
3.4本次招标不接受联合体投标。
3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个 人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同 单位，不得同时参加本项目投标。
3.6在安徽省内被地市级行业主管部门或公共资源(招标投标)监督管理 部门限制投标且在限制投标期内的投标人不得参与投标。

	
1.4.2
	是否接受联合 体投标
	■不接受
口接受，应满足下列要求；
联合体资质按照联合体协议预定的分工认定。

	1.5
	费用承担
	L

	
1.9.1
	
踏勘现场
	■不组织
口组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：
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1.10
	
投标预备会
	■不召开
□召开，召开时间： 召开地点：

	

1.11
	

分包
	■不允许
□允许，分包内容要求： 分包金额要求：
接受分包的第三人资质要求：

	

1.12
	

偏离
	■不允许
□ 允 许 ；
允许偏离最高项数：
偏差调整方法：

	
2.1
	构成招标文件 其它材料
	工程量清单、补遗答疑澄清(如有)

	

2.2.1
	投标人对招标 文件提出异议 	(质疑)的截 止时间
	2019年12月9日17时前。
接受异议(质疑)的电子邮箱：200681476@qq.com
特别提示：提出异议(质疑)时须注明项目名称及项目编号，不得署名

	
2.2.2
	招标人对投标 人 提 出 异 议 	(质疑)答复
	通过电子邮件方式，在2019年12月9日上午12时前发布，发布的同时即 已经视同投标人已经知悉。

	2.3.1
	招标文件的澄 清及修改
	通过电子邮件方式，在2019年12月9日上午12时前发布，发布的同时即 已经视同投标人已经知悉。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起5日历天

	3.4.1
	投标保证金
	L

	3.6
	是否允许递交 备选投标方案
	■不允许 □允许

	3.7.3
	签字或盖章要 求
	符合第八章投标文件格式要求

	

3.7.4
	是否要求投标 人在递交投标 文件时，同时 递交投标文件 电子版
	

■不要求 □要求

	3.7.5
	投标文件份数
	正本1份

	3.7.6
	装订要求
	投标文件应按以下要求装订：
每册均采用书钉方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页。投标文件应包
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	括商务标和技术标，且可以不分开编制装订。

	4.1.2
	封套上写明
	投标人名称：
(项目名称)、(项目编号)投标文件

	
4.2.1
	投 标 文 件 递 交、截止时间
	投标截止时间：2019年12月11日10时30分(递交时间：2019年12月 11日10时00分)。

	4.2.2
	递交投标文件 地点
	合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼综合办公室(大连路7号)

	4.2.3
	是否退还投标 文件
	■否
□是，退还安排：

	5.1
	开标时间和地 点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同投标文件递交地点

	5.2.1
	开标程序
	密封情况检查：各投标人检查本单位投标文件是否密封完好。

	
5.2.2
	投标人参加开 标会的要求
	投标人法定代表人(或委托代理人(如有))应参加开标会；

	
6.1.1
	评标委员会的 组建
	评标委员会构成：3人及以上单数。

	
7.1
	是否授权评标 委员会确定中 标人
	□是
■否，推荐的中标候选人数：1—3名

	7.2.1
	履约担保
	本项目不采用

	10.需要补充的其他内容

	10.1招标控制价、最高投标限价

	10.1.1
	招标控制价
	人民币9.9万元

	10.1.2
	最高投标限价
	人民币9.9万元，投标人投标报价大于或等于最高投标限价的，否决其投

	
	
	标。

	10.2计算机辅助评标

	
	是否实行计算 机辅助评标
	■否
□是，计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

	10.3合同价款的方式

	
	口固定总价合同
■固定单价合同
□可调价格合同
□成本加酬金合同

	10.4同义词语
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	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清 单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”,在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标 人”进行理解。

	10.5监督

	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受合肥市建设工程监测中心纪检部门的监督。

	10.6解释权

	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内 容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释：除招标文件中有特 别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先 后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成 文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标 人负责解释。

	10.7招标人补充的其他内容

	10.7.1
	复 核
	公示期内招标人根据需要调查核实中标候选人的投标文件

	
10.7.2
	付款方式
	工程竣工验收合格后支付97%合同款，余3%合同款待质保期(1年) 满无质量异议后付清。
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投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定根据《中华 人民共和国招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法(七  部委30号令)》、《合肥市公共资源交易管理条例》、《合肥市招标投标监督管理办法(合  肥市政府第126号令)》等有关法律、法规和合肥市建设工程监测中心有限责任公司有关制  度的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5   本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2   本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3   本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3  招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1   本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2   本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3本项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力等。
(1)资质条件：见投标人须知前附表；
(2)其他要求：见投标人须知前附表。
1.5 费用承担
1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2招标代理服务费：见投标人须知前附表。
1.5.3工程量清单、招标控制价编制费：见投标人须知前附表。
1.6 保 密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应 对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
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1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时 间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 等。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投 标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会
1.10.1   投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的 时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2    投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招 标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3   投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问  题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1 . 11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人 须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1. 12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定 的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1   招标文件的组成
本招标文件包括：
(1)招标公告；
(2) 投标人须知；
(3)评标办法；
(4)合同条款及格式；
(5) 工程量清单；
(6) 图纸；
(7)技术标准和要求；
(8)投标文件格式；
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2.2招标文件的异议(质疑)答复
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时  向招标人提出，以便补齐。如有异议(质疑),应在投标人须知前附表规定的时间前以电子  邮件形式要求招标人对招标文件予以回复，提出异议(质疑)时须注明项目名称及项目编号， 不得署名。
2.2.2招标人对投标人提出异议(质疑)的答复将通过电子邮件发布，但不指明澄清问 题的来源。
2.2.3投标人自行查询邮件，无需确认。
2.3招标文件的澄清及修改
2.3.1招标人对已发出的招标文件进行的必要澄清或者修改的内容可能影响投标文件 编制的，应在招标文件约定时间前，通过电子邮件发布。
2.3.2投标人自行查询邮件，无需确认。
3. 投标文件(本项目以第八章投标文件格式为准)
3.1.1 投标文件的组成
(1) 投标函；
(2)法定代表人身份证明；
(3)授权委托书；
(4)投标文件封面(自编，注明招标项目名称及招标编号);
(5)投标报价表；
(6)施工方案；
(7)有关资质证明材料(包括法人代表资格证书或证明文件、企业营业执照、企业资 质证书或劳务不分等级证书、安全许可证等);
(8)投标人须知前附表规定的其它材料。
3.2 投标报价
3.2.1报价方式：按2018版安徽省建设工程计价依据编制，及省建标〔2017〕191号
3.2.2   投标人投标报价表中应按第五章已标价“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.3投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文 件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投 标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修 改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.4  投标文件的编制
3.4.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作
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为投标文件的组成部分。
3.4.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容作出响应。
3.4.3投标文件应打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单 位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
3.4.4投标文件电子版要求见投标人须知前附表
3.4.5投标文件要求正本一份，副本数量见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应 清楚地标记“正本”或“副本”的字样。
3.4.6投标文件的正本可装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.4.7投标人获得招标文件后，不应修改工程量清单中的内容以及数量。
4. 投标
4.1投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的商务标与技术标必须分开包装；正本与副本分开包装或集中包装均 可，如果采用分开包装应清楚地标记“正本”或“副本”字样。封套的封口处加贴封条，并 在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予 拒收。
4.2投标文件的递交
4.2.1投标人递交投标文件截止时间：见投标人须知前附表。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4投标人递交投标文件后，由该项目的法定代表人或其委托代理人在投标文件递交 确认书上签字确认。
4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标 文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应要求签字或盖章。由该项目的法 定代表人或其委托代理人在投标文件递交确认书上签字确认。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
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5.  开标
5.1开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，编制本招标文件的项目负责人 及所有投标人的法定代表人(或其委托代理人)及拟任项目经理准时参加。
6. 评标
6.1  评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。成员人数为       3       人以上单数组成， 由招标人在有关监督部门的监督下，从合肥市建设工程监测中心评标人员中随机抽取。评标  委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的。
6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的  中标候选人确定中标人，原则上第一中标候选人即为最终中标人，第一中标候选人放弃中标、 因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标  结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人  名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标，评标委员会推荐中标候选人  的人数见投标人须知前附表。
7.2中标候选人公示、中标通知
7.2.1   招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示时间不少于5日。
7.3签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3个工作日内，严格按照招标文件  和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格， 其投标投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对
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超过部分予以赔偿。
7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应 当赔偿损失。
8. 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；
(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。
9.  纪律和监督
9.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋  取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干  扰、影响评标工作。如投标人存在围标、串标、以他人名义投标、弄虚作假、恶意投诉、虚  假投诉等行为的、经查证属实的，将记入诚信档案，一定期限内不得参与合肥市建设工程监 测中心有限责任公司的招标投标活动。
9.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审 和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员 不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素  和标准进行评标。
9.4   对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评  标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5异议(质疑)、投诉
投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和规章规定的，可按  照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 等相关规定向招标人提出异议(质疑)或向有关行政监督部门投诉。
按照“谁主张、谁举证”的原则，异议(质疑)书应当附上相关证明材料，否则异议(质疑) 将视为无有效证据支持，将被予以驳回。
异议(质疑)函在经其法定代表人签字并加盖单位公章后，将该异议(质疑)函当面递 交至招标人或代理机构。
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[bookmark: bookmark10]有下列情形之一的，属于无效异议(质疑),招标人可不予受理：
(一)未在有效期限内提出异议(质疑)的；
(二)异议(质疑)未以书面形式提出的；
(三)所提交材料未明示属于异议(质疑)材料的；
(四)异议(质疑)书没有法定代表人签字(章),并加盖公章；异议(质疑)书加盖合 同专用章的；
(五)异议(质疑)书未提供有效联系人或联系方式的；
(六)异议(质疑)事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
(七)其它不符合受理条件的情形。
被判定无效异议(质疑)的，代理机构将书面回复投标单位其异议(质疑)无效的理由， 并记录无效异议(质疑)一次。
代理机构将在收到书面异议(质疑)后七个工作日内审查异议(质疑)事项，作出答复 或相关处理决定，并以书面形式通知异议(质疑)人，但答复的内容不涉及商业秘密。
投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，招标采购监督管理部门将驳回投诉， 将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：
(1)一年内三次以上投诉均查无实据的；
(2)捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料异议(质疑)的；
(3)其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。
10.   需要补充的其他内容
本招标文件的解释权归招标人所有。
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[bookmark: bookmark3]第三章评标办法
评标办法前附表(一)
	评审内容
	评审因素
	评审标准

	

资格评审
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	企业资质证书
	具备有效的资质证书

	
	安全许可证
	具备有效的安全许可证书

	



符合性评 审
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、投标人基本账户开户许可证一致。

	
	投标函签字或盖章
	符合“投标函”格式要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	工期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定

	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定


以上参与评审的证书、证件等资料复印件加盖公章装订在投标文件中。
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 (
夕
)评标办法前附表(二)(施工组织设计)
	评审因素
	评审标准

	 (
设计
)工 织
施 组
	1主要施工方法
	各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方 法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

	
	2拟投入的主要物资 计划
	投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安 排合理，满足施工需要。

	
	3拟投入的主要施工 机械
	投入的施工机械、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、 进场时间安排合理，满足施工需要。

	
	4劳动力安排计划
	各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划， 劳动力投入合理，满足施工需要。

	
	5确保工程质量的技 术组织措施
	应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序 应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承 诺的质量标准。

	
	6确保安全生产的技 术组织措施
	应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全 技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会 治安安全措施得力。

	
	7确保工期的技术组 织措施
	在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具 体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网 络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

	
	8确保文明施工的技 术组织措施
	针对本工程项目特点，应有现场文明施工，环境保护措施，且措施内容应达到 “安全质量标准化示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。


1.施工组织设计评审采用定性方法。
2. 评标专家根据评审标准判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√ ”、“×” 表示。
3.合格标准：上述各项技术标准必须全部通过评审。
4. 评委会对上述内容进行符合性评审时，有一项或多项漏项或发现投标文件内容未能响应施 工组织设计主要内容，否决其投标。
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[image: ]评标办法前附表(三)(投标报价评审)

	2.2
	详细评审标准

	
投标报价表
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，未发现本章详细评审规 定的否决投标情形

	注
	以上涉及所有涉及评分的证明材料，均须提供复印件或影印件(加盖投标人公章)


1. 评标方法
本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文  件，按照各投标人投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。 若出现两家或两家以上报价相等时，则由招标人择优确定排序。
2. 评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表(一)。
2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表(一)。
2.2详细评审标准
2.2.1技术标评审标准：见评标办法前附表(二)。
2.2.2投标价格评审标准：见评标办法前附表(三)。
3. 评标程序
3.1 初步评审
评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审 标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.2详细评审
3.2.1评标委员会依据本章第2.2.1款规定的标准对投标文件进行详细评审。
3.2.2评标委员会依据本章第2.2.2款规定的标准对投标文件进行以下评审：
4. 投标报价高于或等于最高投标限价的。
4.1 环境保护、文明施工、安全生产、临时设施费及规费和税金等其他不可竞争费用中 有其中一项调整计费标准、基数或擅自调整不可竞争费用项目进行竞标的。
4.2当投标文件中填报的工程量清单报价中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单 位级工程量与招标人提供的工程量清单中分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程 量不一致的。
4.3主要材料消耗量和价格不能满足招标对主要材料的规格、型号等的特殊要求，材料 消耗量不能满足工程实体要求，或者确定其材料价格低于成本。
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[bookmark: bookmark11]5.  投标文件的澄清和补正
5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确 的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出 的澄清、说明或补正。
5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补 正属于投标文件的组成部分。
5.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄 清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
6. 评标结果
6.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审合 格的投标人报价由低至高的顺序推荐中标候选人。
6.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
6.3依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名  第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履  约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。 依次类推。
7. 其他
投标人提供的与投标文件有关的各类证书、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负
全责。
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[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark4]第四章合同条款及格式

使用建筑装饰工程施工合同(乙种本)(示范文本)
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[bookmark: bookmark5]第五章工程量清单

	工 程 量 清 单

	工程名称：西侧户外抗渗试验区及电线电缆试验室等零星工程改造项目
	标段：

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	


1
	


防锈漆(喷涂)
	1、部位：办公楼北侧户外抗渗试验 区
2、户外钢结构试验室骨架，骨架面 层污渍打磨平整，防锈底漆喷涂一  遍，面层中灰色防锈氟碳漆二遍
3、其他：按照外平面面积计算，包 含辅材费用等
	


m2
	


39.2

	



2
	



镀锌钢管框架
	1、部位：办公楼北侧户外抗渗试验 区
2、抗渗试验仪器雨棚类型：40*80mm 镀锌钢管框架焊接，焊接点焊渣打磨 平整
3、支撑点、材质：可调节固定钢板 采用膨胀螺栓固定与墙面地面
4、按照外平面面积计算，包含辅材 费用等优质五金锁具构件
	



m2
	



75.6

	




3
	



彩钢瓦(防火岩棉 板 )
	1、安装部位：办公楼北侧户外抗渗 试验区钢结构
2、抗渗试验仪器雨棚顶面采用80mm 防火岩棉彩钢板封面
3、与墙体交接口采用白色结构胶密 封
4、板材外露面侧口采用U型蓝色钢 板包边
5、按照外平面面积计算，包含辅材 费用等
	




m2
	




36.92

	


4
	


透明帘
	1、部位：办公楼北侧户外抗渗试验 区
2、抗渗试验仪器雨棚正面采用白色 透明皮质垂帘，厚度1.9mm
3、按照外平面面积计算，包含辅材 费用等
	


m2
	


49.6

	

5
	

电路电器改造
	1、部位：办公楼北侧户外抗渗试验 区及标养室
2、4 m²铜芯电线布置380V供电箱， 电线采用25PVC绝缘套线管，墙面采  用25管卡固定线管
	

项
	

82.3
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	3、户外防水配电箱
4、室内14位配电箱
5、16A四孔暗装插座
6、16A四脚插头并线安装
7、32A空气开关
8、其他：包含一切辅材费用等
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6
	


保洁
	[bookmark: bookmark13]1、部位：二层餐厅食堂、一层试验 区及公共区域
2、清理墙面浮灰
3、清理玻璃门窗
4、清理操作台及设备摆放整齐
5、清理地面
6、清理出的垃圾负责外运出单位
	


个
	


8

	7
	劳工
	根据甲方需求，提供劳力工人，配合 我方指定交代工作内容
	个
	26

	

8
	

玻璃幕墙
	1、部位：副总经理室、工会部门
2、墙面5mm白色烤漆玻璃安装，固 定点采用不锈钢盖装饰
3、按照外平面面积计算，包含辅材 费用等
	

m2
	

7.3

	

9
	

木质储物柜
	1、部位：业务大厅业务部
2、生态免漆板制作柜体、柜门；板 材包边厂家机器压边封边
3、按照展开面积计算，包含把手、 铰链、锁具等优质五金构件等
	

m2
	

47.63

	


10
	

铝镁合金双玻百叶 隔墙
	1、部位：二楼北侧办公室(业务部)
2、框架类型、规格：铝镁合金制作 框架，内置配套卡线，85厚
3、玻璃类型：双层5mm钢化白玻璃， 内置铝合金百叶帘
4、其他：含安装辅材费等优质构件
	


m2
	


20.11

	


11
	


玻璃门
	1、部位：二楼北侧办公室(业务部)
2、玻璃类型：8mm单层钢化白玻璃无 框门
3、注：含不锈钢把手、锁具、门吸、 地弹簧等优质构件
4、其他：含安装辅材费
	


m2
	


1.68

	

12
	

灯具
	1、安装部位：电线电缆检测室
2、照明类型、材质：白色平板集成 照明灯具
3、规格、尺寸：600*600mm
4、其他：白色光源，高亮度
	

只
	

4

	



13
	



吊顶天棚
	1、部位：电线电缆检测室
2、面层材料品种、规格：方型 600mm*600mm*15mm硅酸钙板
3、龙骨材料种类、规格、中距：C40  轻钢主龙骨，8号吊筋，1.0厚边骨、 付骨及T型骨
4、其他：单价包含一切辅材费用等 优质五金构件
	



m2
	



51.2
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[bookmark: bookmark14]14
	
布艺卷帘
	1、安装部位：电线电缆检测室
2、面层材料品种、规格：蓝色布艺 卷帘
	
m2
	
47.44

	





15
	





强电、弱电改造
	1、部位：电线电缆检测室
2、2.5m²铜芯电线布置220V供电箱， 电线采用25明装绝缘套线槽，墙面
打孔固定
3、网络布线，网线采用25明装绝缘 套线槽，墙面打孔固定
4、开关面板
5、五孔插座面板
5、明装电盒
6、网络面板
7、16位交换机
8、其他：包含一切辅材费用等
	






m
	





158.5

	16
	该项目须中标单位开具增值税专用发票


1.工程量清单说明
1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单 的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子  目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和  国法定计量单位。
1.2   本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术 标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：1。
1.4工程量清单编制采用统一格式和表格、具体构成内容见附件“工程量清单”。
2.  投标报价说明
2.1   投标报价表中应按照相应工程量清单中的每一子目填入综合单价，且只允许有一个 报价。
2.2投标报价表中综合单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企 业管理费、利润、税费以及一定范围内的风险费用等。
2.3   投标报价表中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在报价表中其他相关 子目的单价或价格之中。招标人将对未填单价或价格的工程项目不予结算及支付。
2.4暂列金额的数量及拟用子目的说明：!
2.5   本工程的投标报价采用综合单价报价法。综合单价是指完成一个规定计量单位的分 部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械费和企业管理费与 利润，以及一定范围内的风险费用。
2.6投标人的投标报价，应是在工程招标发包过程中，由投标人按照招标文件的要求， 根据工程的特点，并结合自身的施工技术、装备和管理水平，依据2018版安徽省建设工程
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[bookmark: bookmark15]计价依据编制确定的工程造价，是投标人希望达成工程承包交易的期望价格。
2.7  除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工 程项目和工程量逐项填报单价和合价。投标人不得在工程量清单中自行增加新的项目或修改 项目名称。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价不予接受。
2.8投标人应到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及 任何其他足以影响承包的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将  不被批准。




































第六章图纸 无
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第七章技术标准和要求


一、一般标准和技术规范

1. 一般标准和技术规范

1.1本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术 规范的要求。
二、特殊标准和技术规范

2. 特殊标准和技术规范

[image: ]2.1根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工必须相应符合下列标准和技术规范 的要求(列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称):
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三、工程技术要求

/





































第八章投标文件格式


1.投标函
投标函

致：(招标人名称)
1. 我方己仔细研究了(项目编号)  (项目名称)招标文件的全部内容，经考察项目现  场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后愿意以人民币大写        (¥       ) 的  投标总报价，工期      日历天，项目经理          ,按合同约定实施和完成承包工程，修补 工程中的任何缺陷，工程质量达到             标准。
2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 如我方中标，我方拟派为本工程项目经理，其项目经理资格为       ( 专 业 )    级 注册建造师。
4. 如我方中标：
(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
(5)我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的 投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在围 标、串标、质资挂靠、外借等任何违法、违规行为。

投标人：(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)
                                 年    月    日
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2. 法定代表人身份证明







法定代表人身份证明


投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：_
系(投标人名称)的法定代表人。
特此证明。









投标人：(盖单位章

年  月  日
27

3. 授权委托书







授权委托书



本 人     ( 姓 名 ) 系                     (投标人名称)的法定代表人，现委托    ( 姓 名 ) 为我
方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    ( 项 目 名 称 )标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
代理人无转委托权。











投标人：(盖单位章)

                                         法定代表人：(签字或盖章)


委托代理人：(签字或盖章)

                                                      年   月   日

28





4.投标报价表



投 标 报 价 表
工程名称：                                            标段：

	
序号
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
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	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	合计：
	

	17
	工程总造价：

	18
	金额大写(人民币):



30
image1.jpeg




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




